## Slide 1: 캡스톤디자인 진행 상황
2015104174 박기홍
2015104203 이예준

## Slide 2: 개발 주제
한국어 공부의 어려움을 해소하고자, 문장의 시제를 변환할 수 있는 시제 변환기를 개발하고자 함.
Sequence to sequence model을 활용한 reconjugator 개발

## Slide 3: 데이터 전처리

## Slide 4: 진행 상황
1번째 학습 방법
  Whitespace 기준으로 word2Index 및 nn.Embedding 과정을 거침.
  1064 sentence pairs로 학습함.
    [ ~ 타고 있다. in Progressive tense, Plain style statement to Present tense,
    Plain style statement -> ~ 탄다. ]
결과
  over-fitting이 의심됨.
  등록되지 않은 word에 대해서는 model이 예측 시도를 못하는 현상 발생.

## Slide 5: 1번째 학습 결과

## Slide 6: 진행 상황
2번째 학습 방법
  Jamo-level까지 분해를 하여 word2index 및 nn.Embedding과정을 거침
  1064 sentence pairs로 학습함.
    [ ~ ㅌㅏㄱㅗ ㅇㅣㅆㄷㅏ in Progressive tense, Plain style statement to Present tense,
    Plain style statement -> ~ ㅌㅏㄴㄷㅏ. ]
결과
  마찬가지로 적은 데이터로 학습해서인지 over-fitting이 발생함.
  등록된 자모(word)일지라도 제대로 예측하지 못 함. 즉, 오답이 도출됨.

## Slide 7: 2번째 학습 결과

## Slide 8: 진행 상황
3번째 학습 방법
  Whitespace 기준으로 word2index 및 nn.Embedding과정을 거침.
  822942 sentence pairs로 이전보다 훨씬 많은 데이터로 학습을 시도함.
    [ ~ 타고 있다. in Progressive tense, Plain style statement to Present tense,
    Plain style statement -> ~ 탄다. ]
결과
  over-fitting이 의심되지는 않음
  그러나 Accuracy가 좋지는 않음.

## Slide 9: 3번째 학습 결과

## Slide 10: 향후 계획
많은 양의 데이터가 확보 되었으나, 여전히 정확도가 높지 않아 인코더-디코더의 내부구조를 조금씩 바꿔가며 테스트 할 예정.
Word갯수의 한계를 극복하기 위한 Jamo-level단위에서의 wild-card rule 설계에 대한 추가적인 R&D 예정.
Jamo-level이 적용이 안 된 상태에서 whitespace 기준으로 word구분을 하지 않고 형태소 단위로 분해를 한 번 더 하고, embedding method를 fastText를 적용해서 시도해볼 예정.

## Slide 11: 업무 분담
박기홍
  data pre-processing
  seq2seq model training with original version
이예준
  wild-card rule 설계
  seq2seq model training with jamo-level version